Na temelju odredbi Pravilnika o javnim nabavkama Općine Žepče, broj 01/1-05-1448/14 od 31.12.2014. godine i članka 39. Statuta Općine Žepče (Sl. glasnik Općine Žepče, broj 04/09), a u skladu sa sredstvima planiranim u proračunu Općine Žepče za 2018. Godinu, Načelnik Općine Žepče donosi:

PLAN JAVNIH NABAVKI

Općine Žepče za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim planom javnih nabavki Općine Žepče za 2018. godinu (u daljem tekstu „Plan nabavki“) utvrđuje se obveza općinskih službi za upravu i Povjerenstvo za javne nabavke Općine Žepče u provođenju postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH, broj 39/14) i podzakonskih akata.

Članak 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Proračunom Općine Žepče za 2018. godinu (Sl. glasnik Općine Žepče, broj 10/17), od 27.12.2017.godine

Članak 3.

Plan nabavki sadrži sljedeće podatke: predmet nabavke (vrste roba, usluga i radova), procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke, vrsta postupaka javne nabavke, vrsta ugovora, planirani početak postupka (dinamika i radovi za provođenje postupaka javnih nabavki), planirano trajanje ugovora o javnoj nabavci i nositelje aktivnosti u postupku javnih nabavki, odnosno Službe koje iniciraju pokretanje ovih postupaka.

Članak 4.

Za 2018. godinu utvrđuje se nabavka roba, usluga i radova:

| Red. broj | Predmet nabavke | Procijenjena vrijednost nabavke (KM) | Vrsta postupka javne nabavke | Vrsta ugovora (robe, usluge, radovi) | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora | Nosioci aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija štete usljed poplave iz 2014.godine na područnoj školi u Globarici | 100.000,00 | Otvoreni | Radovi | I Kvartal 2018.godine | 2018.godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 2 | Nadzor nad izvođenjem radova | 15.000,00 | Direktni sporazum /konkurentski | usluge | I kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 3 | Uredski materijal (štamparski materijal i sitan invertar) | 50.000,00 | Konkurentski | robe | I kvartal 2018. godine | 2018./2019. godina | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| 4 | Osiguranje imovine djelatnika | 25.000,00 | Konkurentski | usluge | I kvartal 2018. godine | 2018./2019. godina | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| 5 | Nabava goriva za vozila i proračunske korisnike | 43.000,00 | Konkurentski | robe | I kvartal 2018. godine | 2018./2019. godina | Služba za gospodarstvo i financije |
| 6 | Troškovi izrade projektne dokumentacije i izgradnja lokalne insfrastrukture | 85.000,00 | Konkurentski | usluge i radovi | I, II, III, IV kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 7 | Izgradnja javne rasvjete u MZ | 50.000,00 | Konkurentski | radovi | III kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 8 | Izgradnja lokalnih puteva i izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica, izrada signalizacije | 978.000,00 | otvoreni/ konkurentski | radovi | I i II kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za gospodarstvo i financije |
| 9 | Glazbena škola-unutarnje uređenje-završetakradova | 130.000,00 | Otvoreni | Radovi | II kvartal 2018.godine | 2018. godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 10 | Sanacija i rekonstrukcija cesta u općini Žepče | 100.000,00 | Otvoreni | Radovi | I kvartal 2018.godine | 2018.godina | Služba za gospodarstvo i financije |
| 11 | Izgradnja školske sale u OŠ Begov Han- završetak | 70.000,00 | Konkurentski | Radovi | II kvartal 2018.godine | 2018. godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 12 | Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni „Polja“ | 110.000,00 | Otvoreni | Radovi | II kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za gospodarstvo i financije |
| 13 | Održavanje lokalnih i nekategoriranih puteva | 230.000,00 | Otvoreni/konkurentski | radovi | I kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za gospodarstvo i financije |
| 14 | Saniranje šteta od prirodne nesreće iz 2014. godine | 100.000,00 | Konkurentski | radovi | I, II, III kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za gospodarstvo i financije |
| 15 | Zimsko održavanje lokalnih puteva | 120.000,00 | konkurentski | radovi | III kvartal 2018. godine | 15.11.2018.-15.03.2019. godine | Služba za gospodarstvo i financije |
| 16 | Troškovi održavanja i opravke objekata na području Općine Žepče | 100.000,00 | konkurentski | radovi | II i III kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 17 | Nabavka stalnih sredstava (oprema za općinske službe) | 30.000,00 | konkurentski | robe i usluge | II i III kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 18 | Nabavka opreme i sredstava za opremanje civilne zaštite | 40.000,00 | konkurentski | robe i usluge | III i IV kvartal 2018. godine | 2018. godina | Služba za gospodarstvo i financije |
| 19 | Prehrambeni paketi za socijalne slučajeve, uređenje prostorija, cvjetni aranžmani, cvijeće za umrle, poginule itd., dnevni tisak | 6.000,00 | Direktan sporazum | Robe i usluge | I,II,III,IV Kvartal 2018. | 2018. godina | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |

| 20 | SMŠ „Žepče“ rekonstrukcija i dogradnja | 110.000,00 | Otvoreni | Radovi | II kvartal 2018.godine | 2018.godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Rekonstrukcija zgrade u OŠ „Željezno Polje“ | 30.000,00 | Konkurentski | Radovi | II kvartal 2018.godine | 2018.godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 22 | Područna škola „Papratnica“- završetak radova | 40.000,00 | Konkurentski | Radovi | II kvartal 2018.godine | 2018.godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 23 | Rekonstrukcija područna škola „Lupoglav“ | 30.000,00 | Konkurentski | Radovi | II kvartal 2018.godine | 2018.godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |
| 24 | OŠ „Žepče“ u Žepču- izgradnja nove zgrade | 390.000,00 | Otvoreni | Radovi | II kvartal 2018.godine | 2018.godina | Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje |

Članak 5.

Prema odredbama ovog Plana, u slučaju da se pojavi potreba za neplaniram nabavkama, potrebno je od Službe za gospodarstvo i financije pribaviti Odluku o odobravanju sredstava za realizaciju nabavke. Nakon ovoga slijedi Zahtjev za pokretanje postupka nabavke. Odluku o pokretanju nabavke donosi Načelnik. Neplanirana nabavka mora se uvrstiti u rebalans proračuna i plana.

Članak 6.

Za provođenje ovog Plana zadužuje se Povjerenstvo za javne nabavke i sve Službe za upravu Općine Žepče.

Napomena: Ukoliko u tijeku proračunske godine Općini Žepče budu dodijeljena sredstva viših razina vlasti, za dodijeljena sredstva će se raspisivati odgovarajući postupci javne nabave temeljem ZAKLJUČAKA ili donesenih Odluka o dodjeli sredstava Općine Žepče, kao i potpisanim protokolima i sporazumima.

Dostavljeno:

1x svim općinski službama za upravu                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

1x Povjerenstvu za javne nabavke

1x a/a

_______________________

Broj:01/1-05-____/18                                                                                                                                             Mato Zovko dipl.prav.

Datum: 31.01.2018. godine